Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | SmartOBD es una aplicación móvil de apoyo al diagnóstico automotriz mediante OBD-II y un adaptador ELM327. La Fase 1 fijó la conexión, lectura e interpretación de VIN, PIDs y DTC, y su visualización. Para Fase 2 ya existe documentación de visión, ERS, DAS, modelo de datos, planificación Scrum/Gantt/backlog/RACI y plan de pruebas. La revisión documental de octubre registra una evolución hacia roles de administración, recepción y mecánico. Las funciones y resultados reales deben cotejarse con el repositorio vigente y evidencia de ejecución antes de afirmar su término. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen, sujetos a revisión del equipo, los objetivos de conectar el escáner, identificar vehículo, leer PIDs/DTC, visualizar información, mantener arquitectura modular y validar con pruebas. |
| Metodología | Se mantiene la propuesta Scrum de Fase 1, con backlog, seguimiento de tareas, entregas incrementales y plan de validación. |
| Evidencias de avance | Anexos en Evidencias de Documentación: visión, ERS, DAS, datos, Gantt/backlog/RACI, pruebas y matriz de entregables. Evidencias aún por incorporar: capturas fechadas por rol, logs de conexión ELM327, lectura VIN/PIDs/DTC, resultados de pruebas y exportación verificada de esquema SQL. Documentar fuente, fecha y resultado de cada evidencia; los documentos de planificación no acreditan por sí solos ejecución. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| Arquitectura y diseño | Documento visión, ERS, DAS | Plantillas y proyecto | Fase 1–2 | Juan Pablo I | Documentación disponible | En curso | Revisar correspondencia con código actual |
| Planificación | Gantt, backlog, RACI | Plan de trabajo | Fase 1–2 | Juan Pablo I | Falta contraste con tareas | En curso | Actualizar fechas y responsables |
| Diagnóstico OBD-II | Pruebas ELM327, VIN, PIDs y DTC | Vehículo, escáner y Android | Fase 2 | Roberto Leiva | Sin resultado real adjunto | Por verificar | Adjuntar capturas y logs |
| Datos y persistencia | Revisar tablas, MER y SQL | Supabase y exportación | Fase 2 | Roberto Leiva | Esquema real no contrastado | Por verificar | Adjuntar scripts verificados |
| Experiencia por rol | Revisar flujos admin/recepción/mecánico | Aplicación y capturas | Fase 2 | Juan Pablo I | Requiere prueba funcional | Por verificar | Evidencias por rol |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: estructura inicial de Fase 1, documentación previa y trabajo colaborativo. Dificultades pendientes de verificar: consistencia entre documentos y código, trazabilidad de pruebas reales y disponibilidad de scripts actuales de base de datos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustes propuestos, no confirmados: priorizar evidencias de operación OBD-II, definir responsable para capturas, validar el esquema de Supabase y actualizar el plan. No se documentan eliminaciones sin acuerdo del equipo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No puede establecerse qué actividades están retrasadas sin una revisión fechada del Gantt y los commits. [COMPLETAR: fechas comprometidas, actividades pendientes y acciones correctivas].

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.