Documento de visión y alcance

Criterio de verificación: se distingue entre evidencia de código, resultado ejecutado y actividad pendiente. La rama main examinada termina en 155aed9 (14-10-2026).

# Problema y oportunidad

Los lectores OBD-II exponen datos técnicos de difícil interpretación para conductores y personal de talleres. SmartOBD organiza capturas de la ECU para facilitar la lectura e interpretación preliminar, sin sustituir al profesional mecánico.

La Fase 1 priorizó la conexión ELM327, lectura VIN, detección de PIDs, visualización de parámetros y DTC. La Fase 2 incorpora además el flujo de trabajo del taller como ampliación del alcance.

# Usuarios y actores

Administrador: cuentas del personal y acceso a herramientas; la vista general de indicadores está rotulada expresamente como vista previa.

Recepción: alta de clientes y vehículos, creación de órdenes/casos, listado y seguimiento de ingresos, asignación de mecánico.

Mecánico: consulta de casos asignados, revisión diagnóstica, lecturas y almacenamiento de series de medición.

Cliente: destinatario indirecto de explicaciones comprensibles; no se debe dar por confirmada una app/portal separado para cliente.

# Objetivo general

Diseñar e implementar una aplicación móvil Android conectada a un escáner ELM327 para adquirir e interpretar datos OBD-II y facilitar el seguimiento de casos de diagnóstico vehicular en un contexto de taller. El segundo segmento explicita la extensión del alcance observada en Fase 2.

# Objetivos específicos de referencia

OE1: búsqueda, selección y conexión de escáner OBD-II. OE2: lectura de VIN y detección de PIDs compatibles. OE3: lectura y gráficos de parámetros. OE4: lectura e interpretación de DTC. OE5: arquitectura modular. OE6: validación automatizada y en vehículo.

# Límites y exclusiones

No atribuir un diagnóstico definitivo de falla ni la sustitución del criterio mecánico a la aplicación.

No declarar la creación de órdenes, registros de Supabase o el chatbot como validados end-to-end sin pruebas reproducibles.

No confundir migraciones versionadas con esquemas efectivamente desplegados.

# Criterios de aceptación propuestos

Un usuario autorizado puede iniciar sesión y visualizar la pantalla apropiada a su perfil.

Una orden se asocia a cliente y vehículo y sigue estados controlados.

El escáner entrega datos válidos en un vehículo real y el sistema informa los errores de comunicación.

Las mediciones guardadas pueden recuperarse por personal autorizado; se conserva evidencia de permisos.

# Fuentes y alcance

Repositorio: https://github.com/roberts0n/Capstone-SmartOBD . Las referencias a archivos prueban existencia de implementación, no certifican ejecución satisfactoria, calidad o despliegue en producción.