Plan de trabajo, Scrum, Gantt y RACI

Planificación de 18 semanas de Fase 1; reconstrucción orientativa para monitoreo de Fase 2

Criterio de verificación: se distingue entre evidencia de código, resultado ejecutado y actividad pendiente. La rama main examinada termina en 155aed9 (14-10-2026).

# Advertencia de planificación

La Fase 1 declara 18 semanas y metodología Scrum; no se encontraron aquí fechas calendario ni asignaciones completas y verificadas de cada tarea. El cronograma propuesto NO reemplaza al Gantt original. Confirmar responsables y semanas con el equipo.

# Ceremonias y artefactos

Backlog ordenado por valor y riesgo técnico; planificación y revisión de sprint; seguimiento de impedimentos; pruebas de regresión antes de la entrega.

Los estados reflejan evidencia técnica parcial de repositorio, no un porcentaje calculado de avance.

# RACI

Roles recomendados: responsable técnico OBD, responsable funcional/taller, responsable datos y seguridad, revisor de calidad y docente. Completar nombres conforme acta de Fase 1; no se asignan personas sin evidencia.

# Ajustes identificados

Cambio de enfoque: desde MVP centrado en diagnóstico hasta flujo de taller con roles, clientes, órdenes y asignaciones. Documentar aprobación y fecha del cambio.

Incorporación de históricos de gráficos y persistencia de series; se observa en commits 12 y 14 de octubre.

Pendientes: validar en vehículo, ambiente Supabase, build APK y tablero administrador real.

# Gantt referencial

# Fuentes y alcance

Repositorio: https://github.com/roberts0n/Capstone-SmartOBD . Las referencias a archivos prueban existencia de implementación, no certifican ejecución satisfactoria, calidad o despliegue en producción.

| Semanas | Actividad | Estado documental |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Requerimientos, alcance y arquitectura | Referencia Fase 1 |
| 4–6 | BLE/ELM327 y lectura VIN | Código identificado |
| 7–9 | PIDs, DTC y gráficos | Código identificado |
| 10–12 | Clientes, roles, recepción, casos | Código identificado |
| 13–15 | Asignación mecánico, mediciones, Supabase | Código + SQL identificado |
| 16–18 | Integración, pruebas físicas, evidencia, informe | Pendiente de verificación |

| Prioridad | Historia | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- |
| Alta | Como mecánico quiero leer parámetros OBD | Captura real con VIN/PIDs y errores registrados |
| Alta | Como recepcionista quiero crear un ingreso | Caso persistido y visible en lista |
| Alta | Como administrador quiero habilitar personal | Usuario y rol verificados con restricciones |
| Alta | Como mecánico quiero guardar gráficos | Captura e historial recuperables del mismo caso |
| Media | Como taller quiero consultar métricas | Indicadores reales, no maqueta |
| Media | Como equipo quiero publicar una APK | Build reproducible, instalación en Android |

| Actividad | Responsable | Aprobador | Consultado | Informado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BLE y lectura OBD | Roberto Leiva | Juan Pablo I. | Equipo | Docente |
| Pantallas y casos | Juan Pablo I. | Roberto Leiva | Equipo | Docente |
| BD y seguridad | [Roberto Leiva | Juan Pablo I. | Equipo | Docente |
| Pruebas e integración | Juan Pablo I. | Roberto Leiva | Equipo | Docente |